        Giby, dn.14.05.2020r.

GMINA GIBY
GIBY 74A
16-5-6 GIBY
1. Znak sprawy: ZP.271.3.2020
  Dotyczy :postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki
  w miejscowości Studziany Las
  oraz
  Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle
  w miejscowości Posejnele“
  Gmina Giby , Giby 74A 16-506 Giby informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki
  w miejscowości Studziany Las
  oraz
  Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle
  w miejscowości Posejnele“
  Pytania i odpowiedzi:

Prosimy o załączenie SST dotyczące pozycji 19 „ Bariery drogowe stalowe z elementami odblaskowymi Słupki barier z dwuteowników 140 co 2,0 m”.
Odpowiedź:
Inwestor nie posiada SST. Należy zastosować bariery spełniające warunek N2, W3

Prosimy o sprecyzowanie poz. 19 (Studziany Las) rodzaju, zdjęcia podglądowego, koloru, parametrów technicznych – wysokość, długość przęsła.
Odpowiedź:
Należy zastosować ogólnodostępne stalowe bariery drogowe spełniające warunek N2, W3

Prosimy o podanie wymiarów tablic informacyjnych poz. 22 (Posejnele)  i 23 (Studziany Las) przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Wymiary tablic ;~90x120 cm.

Prosimy o załączenie SST dotyczące skropienia powierzchni miedzywarstwowej emulsją asfaltową szybkorozpadową.
Odpowiedź:
Inwestor nie posiada SST. Skropienie powierzchni międzywarstwowych należy wykonać zgodnie z OST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Prosimy o potwierdzenie, że skropienie należy wykonać tylko dla nawierzchni ulepszonych.
Odpowiedź:
Skropienie międzywarstwowe należy wykonać pomiędzy warstwami AC16W a AC11S

Prosimy o załączenie projektu SOR.
Odpowiedź:
Lokalizację progu zwalniającego (Studziany Las) oraz znaki pionowe zostaną zlokalizowane na podstawie wskazań Inspektora Nadzoru. Należy zastosować znaki z grupy wielkości „średnie” z folii I generacji. Znaki
A-2 z folii II generacji.

Sporządził: Zatwierdził:
Jolanta Bagińska Wójt Gminy Giby

        Robert Bagiński